Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua Managua

Universitario General de Chontales

“Cornelio Silva Argüello”

UNAN Managua, CUR Chontales

“2026:Por una Educación al Servicio del Pueblo”

Grupo 3

“Desarrollo de un Sistema de gestión de escritorio para el centro de estudio Leopoldina Castrillo ”

Estudiantes

- Dhiosmer José Cuadra Miranda

- Soraya Lidieth Calero Calero

- Ana Gabriela Irias Murillo

Docente

- Jonathan Moreno

- Yesenia Tellez

- Isamar Bonilla

- Maria Rios

- Carlos Matamoro

Mayo, 2026

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!

Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua Managua

Centro Universitario General de Chontales

“Cornelio Silva Argüello”

UNAN Managua, CUR Chontales

“2026:Por una Educación al Servicio del Pueblo”

Grupo 3

“Desarrollo de un Sistema de gestión de escritorio para el centro de estudio Leopoldina Castrillo ”

Estudiantes

- Dhiosmer José Cuadra Miranda(0009-0003-1054-4650)

- Soraya Lidieth Calero Calero(0009-0009-7982-7564)

- Ana Gabriela Irias Murillo(0009-0002-6150-5806)

Docente

- Jonathan Moreno

- Yesenia Tellez

- Isamar Bonilla

- Maria Rios

- Carlos Matamoro

Mayo, 2026

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!

# Indice

Tema	4

OBJETIVOS	5

Objetivo general	5

Objetivos específicos	5

Introducción	6

Descripción de la problemática	7

Tabla de usuarios y funcionalidades	8

Tabla de Roles	9

Historias de Usuario	10

Product backlog	13

Product Backlog priorizado	14

Sprint Backlog	14

Sprint Backlog 2	16

Modelo físico de la base de datos	19

Instrumento de levantamiento de información	19

Análisis estadístico descriptivo de resultados	19

Diseño de prototipo del sistema	20

Referencia Bibliográficas	20

Anexos	21

Cronograma de actividades	21

Tabla de asistencia	22

# Tema

Desarrollo de una Sistema de gestión de escritorio para el centro de estudio Leopoldina Castrillo

# 1. OBJETIVOS

## 1.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación de escritorio para el centro de estudio Leopoldina Castrillo  que registre datos del estudiante, datos del docente, matrícula, notas, cortes evaluativos y asistencias

## 1.2 Objetivos específicos

- Modelar el sistema utilizando el paradigma POO, definiendo las clases y métodos necesarios para gestionar los roles de Administrador, Secretaria, Docente y Estudiante, asegurando la integridad de la información

- Desarrollar la aplicación de escritorio con conectividad Wi-Fi local para el uso administrativo

- Evaluar el impacto del sistema mediante el análisis estadístico de los tiempos de respuesta y la precisión de los reportes generados, asegurando que la herramienta contribuya a la calidad educativa del centro.

# 2. Introducción

El desarrollo de la aplicación  para el colegio  Leopoldina Castrillo Morales, en la ciudad de Juigalpa, Chontales, se llevará a cabo mediante el uso de una aplicación de escritorio donde se tendrá acceso disponible.

Ya que en la actualidad el registro de asistencias, notas de estudiantes y matrículas es uno de los principales procesos que se lleva a cabo día a día, tradicionalmente este registro se realiza de manera manual, lo que tiende a tener errores continuamente y esto reduce  la entrega de notas y estabilidad de los estudiantes.

Este sistema busca modernizar la gestión interna, mejorar la calidad educativa a través de la supervisión y optimizar el tiempo de respuesta institucional. Donde se tendrá acceso el administrador y secretaria, cada uno desempeñará un rol habilitando acceso a estudiante y docente además este ofrecerá: Infraestructura de seguimiento y desarrollo de una plataforma web integral para la gestión escolar, accesible vía internet, diseñada para centralizar el control académico y administrativo. Permitirá a docentes registrar actividades y a administradores/secretarias monitorear en tiempo real, garantizando transparencia, visibilidad total del rendimiento docente y una toma de decisiones oportuna.

# 3. Descripción de la problemática

El centro de Estudio Leopoldina Castrillo enfrenta serias dificultades en la gestión de sus operaciones académicas y administrativas debido a que todos sus procesos se realizan de forma manual. La información relacionada con notas, asistencias, matrículas y datos de los estudiantes se registra únicamente en papel, lo cual genera desorden y dificulta el control adecuado de las actividades. Esta práctica tradicional no se adapta a las necesidades actuales, donde la eficiencia y la agilidad son fundamentales para brindar un servicio educativo confiable y de calidad.

El uso de registros manuales ha provocado la pérdida frecuente de notas y documentos importantes, el registro incorrecto de asistencias, la pérdida de matrículas y una gran dificultad para actualizar o modificar los datos de los estudiantes cuando es necesario. Además, no existe un mecanismo estructurado que permita acceder rápidamente al historial académico de los alumnos o a su información personal actualizada. Esta falta de organización genera confusión interna, duplicidad de tareas y una menor satisfacción por parte de los padres de familia y estudiantes.

Otro aspecto crítico es la falta de un sistema digital que centralice la información de manera ordenada y accesible. Actualmente, los docentes y administrativos deben buscar manualmente la información en archivos físicos, lo que consume tiempo y reduce la productividad. Esta situación dificulta el seguimiento del desempeño académico de los estudiantes y limita la capacidad de respuesta del personal ante consultas o solicitudes de cambios de información.

Asimismo, la ausencia de herramientas tecnológicas impide generar reportes confiables que permitan evaluar el desempeño institucional. No existen estadísticas claras sobre rendimiento académico por curso, niveles de asistencia, distribución de matrículas ni otros indicadores clave. Esta carencia de información limita la toma de decisiones estratégicas, impidiendo implementar mejoras basadas en datos reales y actualizados.

Por lo tanto, se vuelve indispensable desarrollar e implementar un sistema de escritorio que sustituya los registros manuales por un entorno digital estructurado, confiable y fácil de usar. Este sistema permitirá almacenar información de estudiantes, matrículas, notas y asistencias; reducir errores operativos; agilizar la atención a padres y apoderados; y facilitar la actualización de datos sin las demoras actuales. Con esta solución tecnológica, la unidad educativa podrá optimizar su gestión interna, brindar un mejor servicio y fortalecer su posicionamiento en la comunidad.

En resumen, este sistema de escritorio permitirá optimizar procesos internos, reducir errores derivados de registros manuales, mejorar la trazabilidad de la información y ofrecer un servicio más ágil y profesional para los maestros contribuyendo al crecimiento ordenado y sostenible para  los docentes.

Se concluye que la implementación de este sistema  no es solo una mejora tecnológica si no una inversión estratégica que permitirá a la  escuela Leopoldina castrillo optimizar sus recursos, mejorando drásticamente la experiencia de los   docentes.

# 4. Tabla de usuarios y funcionalidades

| No. | Tipo de usuario | Funcionalidad | Descripción | Encargado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administrador | Registra el perfil del estudiante y docente, puede modificar los datos de cada perfil | Registrar perfil del estudiante | Dhiosmer Cuadra |
| 2 | Administrador/secretaria | almacena el registro de calificaciones de los estudiantes | Gestión de calificaciones: ingreso, edición y consulta. | Dhiosmer Cuadra |
| 3 | Administrador | Registro de matriculas | Inscripciones estudiantiles | Soraya calero |
| 4 | Administrador | Estadísticas generales | Generación de reportes cuantitativos de los estudiantes y docentes. | Dhiosmer Cuadra |
| 5 | Docentes | Registrar Asistencias | Lleva el control diario de la presencia y ausencia del estudiante junto con los reportes de justificación de faltas o tardanza | Soraya calero |
| 6 | Docentes | Registrar notas del estudiante | Ingresa calificaciones de evaluación y tareas entre otros y mantiene un registro actualizado del rendimiento de los estudiantes | Ana Murillo |

## 4.1  Tabla de Roles

| Rol | Nombres y apellidos | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (Propietario del producto) | Ana Irias | Es entender la necesidades de la institución Leopoldina Castrillo y definir el producto. |
| Scrum Master (Especialista de Scrum) | Dhiosmer Cuadra | Guiar al equipo a comprender el producto y así como motivar al equipo para entregar en tiempo y forma |
| Development team (Equipo de desarrollo) | Dhiosmer Cuadra | Diseñar interfaz del producto |
|  | Soraya Calero | Diseñar interfaz de administrador, Docente y Estudiante |
|  | Ana Irias | Pruebas del producto |
|  | Dhiosmer Cuadra | Desarrollar la lógica de programación |
| Stakeholders | Leopoldina Castrillo | Institicion que usara la app |

## 4.2 Historias de Usuario

| HU01- Registrar perfil del estudiante |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administracion |  |  |
| Quiero | Registrar el perfil de los estudiantes |  |  |
| Para | llevar un control minucioso |  |  |
| Validación | - Se rellenaran los datos obligatorios - Tendra validacion de campos por cualquier dato mas escrito - Se a registro correctamente | Impacto | 5 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimado | 2 horas |

| HU02- Registrar perfil del docente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administración |  |  |
| Quiero | Registrar el perfil de los docentes y profecion |  |  |
| Para | Tener un mejor control de los docentes |  |  |
| Validación | - Se rellenaran los datos obligatorios - Se validaran los campos obligatorios por cualquier dato mas escrito - Se a registro correctamente | Impacto | 5 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimado | 4 horas |

| HU03- Editar perfil del docente y estudiante |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administración |  |  |
| Quiero | Modificar el perfil del docente y estudiante |  |  |
| Para | Evitar datos personales mal escritos |  |  |
| Validación | - Se abrira un apartado donde se podra editar los datos obligatorios - Se cargan los datos ya editados al sistema | Impacto | 5 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimado | 8 horas |

| HU04- Almacenar el registro de calificaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administración |  |  |
| Quiero | Almacenar las calificaciones de cada estudiante por orden de letras |  |  |
| Para | llevar un control minucioso |  |  |
| Validación | - Se cargan las calificaciones proporcionada por los docentes - Se validara si estan correctas - Se a registro correctamente | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimado | 8 horas |

| HU05-Registro de matriculas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administración |  |  |
| Quiero | Llevar el control de las matriculas que los docentes y secretaria lleve acabo |  |  |
| Para | Tener un control minucioso y claro de cada estudiante |  |  |
| Validación | - Se desplegara un formato a rellenar con los datos del estudiante y padres - Se validaran los campos obligatorio - Se a matriculado exitosamente | Impacto | 5 |
|  |  | Prioridad | 6 |
|  |  | Estimado | 12 horas |

| HU06- Control estadístico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Tener un control estadístico de matriculas, asistencias, calificaciones etc |  |  |
| Para | Llevar un control mas claro de las calificaciones y asistencias de cada estudiante y docente |  |  |
| Validación | - Se ara un control estadistico de cada apartado para ver el crecimiento del centro - Se obtendran datos del estudiante y calificaciones - Se dara un porcentaje por cada apartado | Impacto | 5 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimado | 15 horas |

| HU07-Regitrar asistencia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Docente |  |  |
| Quiero | Registrar un control diario de la asistencia del estudiante ausencia y reportes |  |  |
| Para | Tener una mejor administración por estudiante |  |  |
| Validación | - Se asigna un formato diario por cada maestro - Se rellenara según la asitencia del estudiante - Se ara un reporte automático despues de varias inasistencias | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 6 |
|  |  | Estimado | 8 horas |

| HU08-Registrar calificaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Docente |  |  |
| Quiero | Registrar las calificaciones de cada estudiante |  |  |
| Para | Fomentar al estudiante a tener un mejor rendimiento académico |  |  |
| Validación | - Se entregara un formato semestral - se rellenara segun las tareas, exámenes o trabajos que entreguen - Se sacara el promedio y registrara | Impacto | 5 |
|  |  | Prioridad | 6 |
|  |  | Estimado | 6 horas |

## 4.3 Product backlog

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | impacto | Importancia | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Registrar perfil del estudiante | 5 | 5 | 30 | 2 horas |
| HU002 | Registrar perfil del docente | 3 | 5 | 15 | 4 horas |
| HU003 | Editar perfil del docente y estudiante | 4 | 5 | 28 | 6 horas |
| HU004 | Almacenar el registro de calificaciones | 2 | 4 | 8 | 5 horas |
| HU005 | Registro de matrículas | 3 | 5 | 15 | 4 horas |
| HU006 | Control estadístico | 6 | 5 | 60 | 9 horas |
| HU007 | Regitrar asistencia | 6 | 4 | 48 | 4 horas |
| HU008 | Registrar calificaciones | 6 | 5 | 30 | 8 horas |

## 4.4 Product Backlog priorizado

| ID | Historia de Usuario | Importancia | Sprint Programado | Fecha de Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU05-Registro de matriculas | 360 | 1 | 20/03/2026 | 01/04/2026 |
| 2 | HU06- Control estadístico | 225 | 1 | 01/04/2026 | 04/04/2026 |
| 3 | HU07- Regitrar asistencia | 192 | 1 | 04/04/2026 | 07/04/2026 |
| 4 | HU08- Registrar calificaciones | 180 | 1 | 07/04/2026 | 09/04/2026 |
| 5 | HU03- Editar perfil del docente y estudiante | 160 | 2 | 09/04/2026 | 15/04/2026 |
| 6 | HU04- Almacenar el registro de calificaciones | 64 | 2 | 15/04/2026 | 21/04/2026 |
| 7 | HU02-Registrar perfil del docente | 60 | 2 | 21/04/2026 | 25/04/2026 |
| 8 | HU01-Registrar perfil del estudiante | 50 | 2 | 25/04/2026 | 29/05/2026 |

## 4.5 Sprint Backlog

| ID | Historia de Usuario | Tareas | Tiempo | Responsable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU005 | Registro de matriculas | Union de base de datos | 6 hrs | Dhiosmer cuadra |  |
|  |  | Diseñar interfaz de matricula | 8 hrs | Ana Irias |  |
|  |  | Funciones y validaciones de los botones guardar, cancelar, imprimir. | 10 hrs | Dhiosmer Cuadra |  |
|  |  | Probar funcionalidad | 2 hrs | Soraya calero |  |
| HU006 | Control estadístico | Union de base de datos | 7 hrs | Dhiosmer cuadra |  |
|  |  | Diseñar interfaz de estadistica | 6 hrs | Soraya Calero |  |
|  |  | Programar las formulas de los porcentajes y graficos | 10 hrs | Dhiosmer Cuadra |  |
|  |  | Prueba de funcionalidad | 5 hrs | Ana Irias |  |
| HU007 | Regitrar asistencia | Union de base de datos | 8 hrs | Dhiosmer Cuadra |  |
|  |  | Diseñar interfaz del formato | 5 hrs | Soraya Calero |  |
|  |  | Programar el autoanálisis de rellenado y boton de registrar | 3 hrs | Dhiosmer Cuadra |  |
|  |  | Probar sus funciones | 1 hr | Dhiosmer Cuadra |  |
| HU008 | Registrar calificaciones | Union de base de datos | 8 Hrs | Dhiosmer cuadra |  |
|  |  | Diseñar la interfaz del formato de calificaciones | 19 hrs | Ana Irias |  |
|  |  | Programar las casillas para que den el porcentaje automatico tanto cualitativo como cuantitativo, buscador, boton de editar, registrar | 7 hrs | Dhiosmer cuadra |  |
|  |  | Probar sus funciones | 1 hr | Soraya Calero |  |

## 4.6 Sprint Backlog 2

| ID | Historia de Usuario | Tareas | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU003 | Editar perfil del docente y estudiante | Union de base de datos | 6 hrs | Dhiosmer cuadra |
|  |  | Diseñar interfaz de los perfiles de edicion | 8 hrs | Ana Irias |
|  |  | Funciones y validaciones de los botones editar,guardar, cancelar | 10 hrs | Soraya calero |
|  |  | Probar funcionalidad | 2 hrs | Soraya calero |
| HU004 | Almacenar el registro de calificaciones | Union de base de datos | 7 hrs | Dhiosmer cuadra |
|  |  | Diseñar interfaz de los formatos ya registrados | 3 hrs | Soraya Calero |
|  |  | Programar los botones de imprimir, editar, buscar y guardar | 15 hrs | Dhiosmer Cuadra |
|  |  | Prueba de funcionalidad | 5 hrs | Ana Irias |
| HU002 | Registrar perfil del docente | Union de base de datos | 4 hrs | Dhiosmer Cuadra |
|  |  | Diseñar interfaz del perfil y sus campos | 5 hrs | Soraya Calero |
|  |  | Programar los campos obligatorios y validaciones, los botones de registrar, buscar | 8 hrs | Dhiosmer Cuadra |
|  |  | Probar sus funciones | 2 hr | Ana Irias |
| HU001 | Registrar perfil del estudiantes | Union de base de datos | 5 Hrs | Dhiosmer cuadra |
|  |  | Diseñar la interfaz del perfil del estudiante | 19 hrs | Ana Irias |
|  |  | Programar los campos obligatorios, verificacion, buscador, registrar, editar | 7 hrs | Dhiosmer cuadra |
|  |  | Probar sus funciones | 1 hr | Soraya Calero |

# 5 Mapeo de procesos del sistema

https://n9.cl/tqtv3

# 6. Modelo físico de la base de datos

https://n9.cl/8ga9o

## 6.1 Datos ingresados por tabla

## 6.2 Consulta por tabla con sus datos ingresados

## 6.3 Asignatura

## 6.4 Docentes

## 6.5 Grupo

## 6.6 Estudiante

## 6.7 Matricula

## 6.8 Grupo asignatura

## 6.9 Calificaciones

## 6.10 Asistencia

# Instrumento de levantamiento de información

https://forms.office.com/r/eWhYueggv7

## Análisis estadístico descriptivo de resultados

La gestión administrativa y académica en las escuelas siempre ha sido un proceso manual, lleno de errores y demoras. Pero una encuesta que hicimos a 40 docentes, estudiantes y personal administrativo muestra algo claro: ya urge un sistema académico digital que integre el control de asistencia y calificaciones.

El 95% de los encuestados dice que tener ese sistema es entre "importante" y "muy importante". Esto refleja que todos somos conscientes de lo mal que funciona lo tradicional. Lo que más valoran es poder organizar mejor el tiempo, equivocarse menos y tener la información segura. Cosas que, al final, mejoran la educación de verdad.

Entre los problemas más comunes que viven a diario están: calificaciones que se confunden, nombres mal escritos y notas que siempre llegan tarde. Todo eso pasa de "de vez en cuando" a "frecuentemente". Y aunque parezcan detalles pequeños, terminan generando desconfianza, desorden y mucho más trabajo para todos.

Algo curioso: el 75% cree que un sistema automático solucionaría estos problemas "en gran medida", y un 20% dice que "parcialmente". O sea, tienen mucha fe en la tecnología, pero sin pedir milagros.

Y lo que más piden son funciones claras: registro automático de calificaciones, control de asistencia, perfil del estudiante, gestión de matrículas e instrumentos de evaluación. Además, insisten en que el sistema se pueda usar desde cualquier dispositivo y que tenga buenos respaldos de seguridad. Nada del otro mundo, solo lo básico para que funcione bien.

# Diseño de prototipo del sistema

https://n9.cl/47atzv

# Referencia Bibliográficas

- Alvarez, A. (2015). Subsistema de formación de educadores en servicio: lineamientos para la formación en el contexto de la evaluación docente. Logo Pedagogía.

- Banco Mundial. (2018). Informe sobre el desarrollo 2018: Aprender para hacer realidad la promesa de la educación (Licencia Creative Commons CC BY 3.0 IGO).

- Chiavenato, I. (2002). Administración en los nuevos tiempos. McGraw-Hill Interamericana.

- García, R. (2010, julio). La educación como sistema social complejo: una aproximación metodológica para trabajar en centros educativos en entornos sociales problemáticos con fracaso escolar. Temas para la educación, (9), 1-10.

- Henao, H., & Pontín, M. (2005). La familia en situación de desplazamiento. RUT informa sobre desplazamiento forzado en Colombia.

- López, J. (2002). La educación como un sistema complejo. Islas, 113-127.

- Martín, R. (2014). Contextos de aprendizaje: formales, no formales e informales. Ikastorratza, e-Revista de didáctica, (12), 1-14.

- Melgarejo, X. (2015). Gracias Finlandia. Qué podemos aprender del sistema educativo de más éxito (7ª ed.). Plataforma Editorial.

- Moratto, N., Zapata, J., & Messager, T. (2015). Conceptualización del ciclo vital familiar: una mirada a la producción durante el periodo comprendido entre los años 2002 a 2015. CES Psicología, 8(2), 103-121.

# Anexos

## Cronograma de actividades I

| Nº | Actividades/Tareas | Fecha de inicio | Fecha fin | Hrs Trabajo/responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corrección y redacción | 20/03/2026 | 01/04/2026 | Dhiosmer Cuadra |
| 2 | Busqueda de informacion, indexadas | 20/03/2026 | 04/04/2026 | Ana Murillo |
| 3 | Introducción y desarrollo del tema | 20/03/2026 | 01/04/2026 | Soraya Calero |
| 5 | R Bibliográficas busqueda de informacion de matriculas, asistencia y calificaciones | 01/04/2026 | 17/04/2026 | Enger Gomez |

## Tabla de asistencia I

|  |  | Fecha / Hora: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Dhiosmer Jose Cuadra Miranda | Crear el diseño de figma y Redacción del documento, Descripción del tema y creación del github | Trabajo |
| 2 | Soraya Lidieth Calero Calero | Ayudó al nº 1 en figma y a la redacción del documento y descripción del tema y R bibliográficas | Trabajo |
| 3 | Ana Gabriela Irias Murillo | Ayudó en el documento la introducción y objetivo y específicos, referencias indexadas | Trabajo |
| 4 | Enger Noel Gomez Gonzalez | Referencias apa 7 y ayudó al número uno en figma y proporciono informacion de matriculas y asistencias | Trabajo |