Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua Managua

Centro Universitario General de Chontales

“Cornelio Silva Arguello”

UNAN Managua, CUR Chontales

“2026:Por una Educación al Servicio del Pueblo”

Carrera

Ingeniería en sistemas de información

Tema

Ingenieria en software

Estudiantes

Dhiosmer José Cuadra Miranda

Soraya Lidieth calero calero

Ana Gabriela Irias Murillo

Enger Noel Gomez Gonsalez

Jasser Josafaph Bermudez Suazo

Docente

Isamar bonilla

Abril, 2026

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!

# 4. Tabla de usuarios y funcionalidades

| No. | Tipo de usuario | Funcionalidad | Descripción | Encargado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administrador | Registra el perfil del estudiante y docente, puede modificar los datos de cada perfil | Registrar perfil del estudiante | Dhiosmer Cuadra |
| 2 | Administrador/secretaria | almacena el registro de calificaciones de los estudiantes | Gestión de calificaciones: ingreso, edición y consulta. | Dhiosmer Cuadra |
| 3 | Administrador | Registro de matriculas | Inscripciones estudiantiles | Soraya calero |
| 4 | Administrador | Estadísticas generales | Generación de reportes cuantitativos de los estudiantes y docentes. | Enger Gonzales |
| 5 | Docentes | Registrar Asistencias | Lleva el control diario de la presencia y ausencia del estudiante junto con los reportes de justificación de faltas o tardanza | Soraya calero |
| 6 | Docentes | Registrar notas del estudiante | Ingresa calificaciones de evaluación y tareas entre otros y mantiene un registro actualizado del rendimiento de los estudiantes | Ana Murillo |

## 4.1  Tabla de Roles

| Rol | Nombres y apellidos | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (Propietario del producto) | Ana Irias | Es entender la necesidades de la institución Leopoldina Castrillo y definir el producto. |
| Scrum Master (Especialista de Scrum) | Dhiosmer Cuadra | Guiar al equipo a comprender el producto y así como motivar al equipo para entregar en tiempo y forma |
| Development team (Equipo de desarrollo) | Dhiosmer Cuadra | Diseñar interfaz del producto |
|  | Soraya Calero | Diseñar interfaz de administrador, Docente y Estudiante |
|  | Soraya Calero | Pruebas del producto |
|  | Dhiosmer Cuadra | Desarrollar la lógica de programación |
| Stakeholders | Leopoldina Castrillo | Institicion que usara la app |

## 4.2 Historias de Usuario

| HU01- Registrar perfil del estudiante |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administracion |  |  |
| Quiero | Registrar el perfil de los estudiantes |  |  |
| Para | llevar un control minucioso |  |  |
| Validación | - Se rellenaran los datos obligatorios - Tendra validacion de campos por cualquier dato mas escrito - Se a registro correctamente | Impacto | 5 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimado | 2 horas |

| HU02- Registrar perfil del docente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administración |  |  |
| Quiero | Registrar el perfil de los docentes y profecion |  |  |
| Para | Tener un mejor control de los docentes |  |  |
| Validación | - Se rellenaran los datos obligatorios - Se validaran los campos obligatorios por cualquier dato mas escrito - Se a registro correctamente | Impacto | 5 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimado | 4 horas |

| HU03- Editar perfil del docente y estudiante |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administración |  |  |
| Quiero | Modificar el perfil del docente y estudiante |  |  |
| Para | Evitar datos personales mal escritos |  |  |
| Validación | - Se abrira un apartado donde se podra editar los datos obligatorios - Se cargan los datos ya editados al sistema | Impacto | 5 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimado | 8 horas |

| HU04- Almacenar el registro de calificaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administración |  |  |
| Quiero | Almacenar las calificaciones de cada estudiante por orden de letras |  |  |
| Para | llevar un control minucioso |  |  |
| Validación | - Se cargan las calificaciones proporcionada por los docentes - Se validara si estan correctas - Se a registro correctamente | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimado | 8 horas |

| HU05-Registro de matriculas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administración |  |  |
| Quiero | Llevar el control de las matriculas que los docentes y secretaria lleve acabo |  |  |
| Para | Tener un control minucioso y claro de cada estudiante |  |  |
| Validación | - Se desplegara un formato a rellenar con los datos del estudiante y padres - Se validaran los campos obligatorio - Se a matriculado exitosamente | Impacto | 5 |
|  |  | Prioridad | 6 |
|  |  | Estimado | 12 horas |

| HU06- Control estadístico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Tener un control estadístico de matriculas, asistencias, calificaciones etc |  |  |
| Para | Llevar un control mas claro de las calificaciones y asistencias de cada estudiante y docente |  |  |
| Validación | - Se ara un control estadistico de cada apartado para ver el crecimiento del centro - Se obtendran datos del estudiante y calificaciones - Se dara un porcentaje por cada apartado | Impacto | 5 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimado | 15 horas |

| HU07-Regitrar asistencia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Docente |  |  |
| Quiero | Registrar un control diario de la asistencia del estudiante ausencia y reportes |  |  |
| Para | Tener una mejor administración por estudiante |  |  |
| Validación | - Se asigna un formato diario por cada maestro - Se rellenara según la asitencia del estudiante - Se ara un reporte automático despues de varias inasistencias | Impacto | 4 |
|  |  | Prioridad | 6 |
|  |  | Estimado | 8 horas |

| HU08-Registrar calificaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Docente |  |  |
| Quiero | Registrar las calificaciones de cada estudiante |  |  |
| Para | Fomentar al estudiante a tener un mejor rendimiento académico |  |  |
| Validación | - Se entregara un formato semestral - se rellenara segun las tareas, exámenes o trabajos que entreguen - Se sacara el promedio y registrara | Impacto | 5 |
|  |  | Prioridad | 6 |
|  |  | Estimado | 6 horas |

## 4.3 Product backlog

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | impacto | Importancia | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Registrar perfil del estudiante | 5 | 5 | 30 | 2 horas |
| HU002 | Registrar perfil del docente | 3 | 5 | 15 | 4 horas |
| HU003 | Editar perfil del docente y estudiante | 4 | 5 | 28 | 6 horas |
| HU004 | Almacenar el registro de calificaciones | 2 | 4 | 8 | 5 horas |
| HU005 | Registro de matrículas | 3 | 5 | 15 | 4 horas |
| HU006 | Control estadístico | 6 | 5 | 60 | 9 horas |
| HU007 | Regitrar asistencia | 6 | 4 | 48 | 4 horas |
| HU008 | Registrar calificaciones | 6 | 5 | 30 | 8 horas |

## 4.4 Product Backlog priorizado

| ID | Historia de Usuario | Importancia | Sprint Programado | Fecha de Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU05-Registro de matriculas | 360 | 1 | 20/03/2026 | 01/04/2026 |
| 2 | HU06- Control estadístico | 225 | 1 | 01/04/2026 | 04/04/2026 |
| 3 | HU07- Regitrar asistencia | 192 | 1 | 04/04/2026 | 07/04/2026 |
| 4 | HU08- Registrar calificaciones | 180 | 1 | 07/04/2026 | 09/04/2026 |
| 5 | HU03- Editar perfil del docente y estudiante | 160 | 2 | 09/04/2026 | 15/04/2026 |
| 6 | HU04- Almacenar el registro de calificaciones | 64 | 2 | 15/04/2026 | 21/04/2026 |
| 7 | HU02-Registrar perfil del docente | 60 | 2 | 21/04/2026 | 25/04/2026 |
| 8 | HU01-Registrar perfil del estudiante | 50 | 2 | 25/04/2026 | 29/05/2026 |

## 4.5 Sprint Backlog

| ID | Historia de Usuario | Tareas | Tiempo | Responsable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU005 | Registro de matriculas | Union de base de datos | 6 hrs | Dhiosmer cuadra |  |
|  |  | Diseñar interfaz de matricula | 8 hrs | Ana Irias |  |
|  |  | Funciones y validaciones de los botones guardar, cancelar, imprimir. | 10 hrs | Enger Gomez |  |
|  |  | Probar funcionalidad | 2 hrs | Soraya calero |  |
| HU006 | Control estadístico | Union de base de datos | 7 hrs | Dhiosmer cuadra |  |
|  |  | Diseñar interfaz de estadistica | 6 hrs | Soraya Calero |  |
|  |  | Programar las formulas de los porcentajes y graficos | 10 hrs | Dhiosmer Cuadra |  |
|  |  | Prueba de funcionalidad | 5 hrs | Ana Irias |  |
| HU007 | Regitrar asistencia | Union de base de datos | 8 hrs | Dhiosmer Cuadra |  |
|  |  | Diseñar interfaz del formato | 5 hrs | Soraya Calero |  |
|  |  | Programar el autoanálisis de rellenado y boton de registrar | 3 hrs | Dhiosmer Cuadra |  |
|  |  | Probar sus funciones | 1 hr | Enger Gomez |  |
| HU008 | Registrar calificaciones | Union de base de datos | 8 Hrs | Dhiosmer cuadra |  |
|  |  | Diseñar la interfaz del formato de calificaciones | 19 hrs | Ana Irias |  |
|  |  | Programar las casillas para que den el porcentaje automatico tanto cualitativo como cuantitativo, buscador, boton de editar, registrar | 7 hrs | Dhiosmer cuadra |  |
|  |  | Probar sus funciones | 1 hr | Soraya Calero |  |

## 4.6 Sprint Backlog 2

| ID | Historia de Usuario | Tareas | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU003 | Editar perfil del docente y estudiante | Union de base de datos | 6 hrs | Dhiosmer cuadra |
|  |  | Diseñar interfaz de los perfiles de edicion | 8 hrs | Ana Irias |
|  |  | Funciones y validaciones de los botones editar,guardar, cancelar | 10 hrs | Enger Gomez |
|  |  | Probar funcionalidad | 2 hrs | Soraya calero |
| HU004 | Almacenar el registro de calificaciones | Union de base de datos | 7 hrs | Dhiosmer cuadra |
|  |  | Diseñar interfaz de los formatos ya registrados | 3 hrs | Soraya Calero |
|  |  | Programar los botones de imprimir, editar, buscar y guardar | 15 hrs | Dhiosmer Cuadra |
|  |  | Prueba de funcionalidad | 5 hrs | Ana Irias |
| HU002 | Registrar perfil del docente | Union de base de datos | 4 hrs | Dhiosmer Cuadra |
|  |  | Diseñar interfaz del perfil y sus campos | 5 hrs | Soraya Calero |
|  |  | Programar los campos obligatorios y validaciones, los botones de registrar, buscar | 8 hrs | Dhiosmer Cuadra |
|  |  | Probar sus funciones | 2 hr | Enger Gomez |
| HU001 | Registrar perfil del estudiantes | Union de base de datos | 5 Hrs | Dhiosmer cuadra |
|  |  | Diseñar la interfaz del perfil del estudiante | 19 hrs | Ana Irias |
|  |  | Programar los campos obligatorios, verificacion, buscador, registrar, editar | 7 hrs | Dhiosmer cuadra |
|  |  | Probar sus funciones | 1 hr | Soraya Calero |